ГЛАВА

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22 мая 2014 года

с.Ницинское                                      № 34

Об итогах отопительного сезона 2013-2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

Итоги  выполнения постановления  Главы Ницинского сельского поселения от 27.05.2013 № 54 « Об итогах отопительного сезона 2012-2013 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2013-2014 года» были рассмотрены на аппаратном совещании у Главы Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к сведению информацию МУП « Ницинского ЖКХ» об итогах отопительного сезона 2013-2014 года ( прилагается)

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года (прилагается)

1) до 01 июня 2014 года подвести итоги отопительного сезона 2013/2014 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2013/2014 года;

2) до 01 июня 2014 года обеспечить представление в Уральское управление Ростехнадзора  планов-графиков работы комиссии, по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территориях муниципальных образований;

3) до 01 июня 2014 года представить в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года;

графики отключения коммунальных услуг  в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления;

4) в период с 01 июня по 01 ноября 2014 года обеспечить представление в  Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года, а также паспортов готовности жилых домов;

5) обеспечить контроль  за целевым использованием средств местных бюджетов, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года;

6) обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

7) предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

8) до 01 июля 2014 года завершить разработку схем  водоснабжения и водоотведения поселения

9) до 15 сентября 2014 года обеспечить создание:

запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

10) обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2014/2015 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

11) до 15 сентября 2014 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

12) до 01 ноября 2014 года совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на подведомственной территории с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону;

13) обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового  печного оборудования;

14) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение  жилищного фонда и объектов социальной сферы;

15) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

2.  Директору МУП « Ницинское  ЖКХ»

1) подвести итоги отопительного сезона 2013/2014 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом проблем, выявленных в  ходе отопительного сезона 2013/2014 года;

2) обеспечить:

погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

погашение к началу отопительного сезона 2014/2015 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

своевременное и качественное обслуживание внутридомового  печного оборудования;

представление в Администрацию Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на  территории, к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, находящихся в управлении, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков;

3) обеспечить создание:

на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2014 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2014/2015 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение  жилищного фонда и объектов социальной сферы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя главы администрации Ницинского сельского поселения Г.И.Кошелеву

# Глава Ницинского сельского поселения                     С.Г.Костенков

Приложение

к Постановлению

Главы администрации

Ницинского сельского

поселения

# от 22.05.2014 г  № 34

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2013/2014 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 2. | Представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области: |  | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
|  | планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2014/2015 года | до 01.06.2014 |  |
|  | графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2014 |  |
|  | копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | до 01.06.2014 |  |
| 3. | Заключение договоров с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01.06.2014, в течение года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ) Крутиков В.А. |
| 4. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2014 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ Крутиков В.А. |
| 5. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии в Свердловской области требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2014 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ Крутиков В.А. |
| 6. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 7. | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 8. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ Крутиков В.А. |
| 9. | Представление и сбор информации: |  | Директор « МУП Ницинское ЖКХ) Крутиков В.А. Сабирова М. Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2014 |  |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2014 |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, | еженедельно, с 01.07.2014 |  |
|  | 4) о подготовке, к отопительному сезону 2014/2015 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2014 года |  |
|  | 5) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2014 года |  |
|  | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2014 |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2014 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2014 года |  |
| 10. | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории соответствующего муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ) |
| 11. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170) | до 15.09.2014 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 12. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2014 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. УрУ Ростехнадзора по согласованию) |
| 13. | Проверка готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, размещение информации о готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение акта готовности муниципального образования (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2014 года | УрУ Ростехнадзора (по согласованию), Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 14. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории поселения | ежедневно, с 15.09.2014 до полного включения отопления | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ |

к Постановлению

Главы  администрации

Ницинского сельского

поселения

от 22.05.2014г №34

Информация об итогах отопительного сезона 2013/2014года и подготовке жилищного фонда ,объектов социального и культурного назначения,

МУП « Ницинское ЖКХ» к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года.

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2013-2014 года осуществлялось в соответствии с постановлением Главы Ницинского сельского поселения от 27.05.2013 № 54 « Об итогах отопительного сезона 2012-2013 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 года».

Запуск тепла был проведён своевременно 15 сентября 2013 года, согласно утверждённого графика.

Отопительный сезон 2013-2014 года проведён организованно. За время отопительного сезона произошло 10 аварий (порыв теплотрассы  ), которые были устранены своевременно.

На отрицательную работу отрасли влияет недостаточность средств , выделенных для проведения капитальных и текущих ремонтов, низкий резерв материально-технических ресурсов для устранения аварий, задолженность перед поставщиками за топливо.

На 01.01.2014 года  кредиторская задолженность  по МУП « Ницинское ЖКХ» составила      8898,0 тыс. руб. ,в том числе за газ-840 тыс. руб,

транспортировку газа 329,00 тыс. руб ,

задолженность за жидкое топливо ( нефть) 6227 тыс. руб,

задолженность по налогам и сборам 1502 тыс. руб.

На 0101.2013 год дебиторская задолженность составляет 4697 ,00тыс.руб,

в т.ч. население 1012,00 тыс. руб,

бюджетные организации 639,00тыс.руб,

прочие организации 3046,00тыс.руб.

По сокращению дебиторской задолженности проведены следующие мероприятия: выставлены претензии по задолженности населению , 9 исковых заявления на сумму     294061 руб  переданы в суд.

Убыток по предприятию за 2013 год составил 5247,00 тыс.руб.