ГЛАВА

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18 мая 2017года

с.Ницинское                                      №71

Об итогах отопительного сезона 2016-2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года

Итоги  выполнения постановления  Главы Ницинского сельского поселения от 18.05.2016 №81 « Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2016-2017 года»,  в целях анализа результатов прохождения отопительного сезона 2016/2017года и организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию МУП « Ницинского ЖКХ» об итогах отопительного сезона 2016-2017 года ( прилагается)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года (прилагается)

1) до 01 июня 2017года подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного сезона 2016/2017 года, а также при проверках Уральским управлением Ростехнадзора готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к отопительному сезону 2016/2017 года;

2) до 01 июня 2017 года обеспечить представление в Уральское управление Ростехнадзора  планов-графиков работы комиссии, по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территории муниципального образования;

3) до 01 июня 2017 года представить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года;

графики отключения коммунальных услуг  в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду;

копии программ  проведения  проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления;

4) в период с 01 июня по 15 сентября 2017 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора  Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года, а также паспортов готовности жилых многоквартирных  домов;

5) обеспечить контроль  за целевым использованием средств местных бюджетов, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018года;

6) обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

7) предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

8) до 15 сентября 2017 года обеспечить создание:

запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

9) обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2016/2017 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

10) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

11) до 01 ноября 2017 года совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на подведомственной территории с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону;

12) обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования;

13) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

14) обеспечить актуализацию и приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

15) принять соответствующие нормативные правовые акты об утверждении административного регламента выполнения муниципальной функции по организации выявления, эксплуатации (содержания) бесхозяйных объектов жилищно-коммунальной хозяйства, постановку их на учет и регистрацию права государственной (муниципальной) собственности;

16) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

17) обеспечить реализацию в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным.

2.   Директору МУП « Ницинское  ЖКХ»

1) подвести итоги отопительного сезона 2016/2017 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом проблем, выявленных в  ходе отопительного сезона 2016/2017 года;

2) обеспечить:

погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

погашение к началу отопительного сезона 2017/2018 года задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

своевременное и качественное обслуживание внутридомового  печного оборудования;

представление в Администрацию Ницинского сельского поселения сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на  территории, к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала  и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, находящихся в управлении, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков;

3) обеспечить создание:

на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

4) до 15 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

5) организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение  жилищного фонда и объектов социальной сферы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя главы администрации Ницинского сельского поселения Г.И.Кошелеву

# Глава Ницинского сельского поселения                     С.Г.Костенков

Приложение

к Постановлению

Главы администрации

Ницинского сельского

поселения

# от 18.05.2017 г  № 71

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

| № пп/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2016/2017года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 22 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
|  | - планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2017/2018 года | до 01.06.2017 |  |
|  | - графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2017 |  |
|  | - копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | до 01.06.2017 |  |
| 33 | Заключение договоров с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | до 01.06.2017 в течение года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ) Крутиков В.А. |
| 44 | Организация сбора информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения, расположенных на территории поселения | еженедельно, с 01 августа по 15 ноября 2017 года | Заместитель главы администрации Ницинского сельского поселения Г.И.Кошелева |
| 55 | Организация сбора информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда на территории поселения | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2017 года | Заместитель главы администрации Ницинского сельского поселения Г.И.Кошелева |
| 66 | Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии в Свердловской области требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2017 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков |
| 77 | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии в Свердловской области требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 01ноября 2017 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков |
| 88 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 99 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 110 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ Крутиков В.А. |
| 111 | Представление и сбор информации: |  | Директор « МУП Ницинское ЖКХ) Крутиков В.А. Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2017 |  |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2017 |  |
|  | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, | еженедельно, с 01.07.2017 |  |
|  | 4) о подготовке, к отопительному сезону 2016/2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2017 года |  |
|  | 5) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене на территории поселения | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2017 года |  |
|  | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2017 |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по сентябрь 2017 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2017 года |  |
| 112 | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории соответствующего муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ) |
| 113 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170) | до 15.09.2017 | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 114 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2017 года | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. УрУ Ростехнадзора по согласованию) |
| 115 | Проверка готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, размещение информации о готовности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получение акта готовности муниципального образования (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2017 года | УрУ Ростехнадзора (по согласованию), Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ» Крутиков В.А. |
| 116 | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления на территории поселения | ежедневно, с 15.09.2017 до полного включения отопления | Глава администрации Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков Директор « МУП Ницинское ЖКХ |

к Постановлению

Главы  администрации

Ницинского сельского

поселения

от 18.05.2017 г . №71

Информация об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда ,объектов социального и культурного назначения,

МУП « Ницинское ЖКХ» к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016-2017 года осуществлялось в соответствии с постановлением Главы Ницинского сельского поселения от 18.05.2016 № 81 « Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2016-2017 года».

Запуск тепла был проведён своевременно 15 сентября 2016 года, согласно утверждённого графика.

Отопительный сезон 2016-2017 года проведён организованно. За время отопительного сезона произошло 2 аварии (порыв теплотрассы  ) и 4 аварии порыв водопровода, которые были устранены своевременно.

На отрицательную работу отрасли влияет недостаточность средств , выделенных для проведения капитальных и текущих ремонтов, низкий резерв материально-технических ресурсов для устранения аварий, задолженность перед поставщиками за топливо.

На 01.01.2017 года  кредиторская задолженность  по МУП « Ницинское ЖКХ» составила    11684 тыс. руб. ,в том числе за газ- 1428 тыс. руб,

транспортировку газа 568 тыс. руб ,

задолженность за жидкое топливо ( нефть) 6227 тыс. руб,

задолженность по налогам и сборам 3461тыс. руб.

На 01.01.2017 года  дебиторская задолженность составляет 2448 тыс.руб,

в т.ч. население 1184 тыс. руб,

бюджетные организации 482тыс.руб,

прочие организации 470 тыс.руб.

По сокращению дебиторской задолженности проведены следующие мероприятия: выставлены претензии по задолженности населению .Убыток по предприятию за 2016 год составил 4212 тыс.руб.