ДУМА

Ницинского сельского поселения

Слободо – Туринского  муниципального  района

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 марта  2021г.                                                                       № 261

с. Ницинское

Об информации о деятельности администрации Ницинского сельского поселения  по подготовке к паводковому периоду 2021 года

Заслушав  информацию зам. главы администрации Ницинского сельского поселения А.В. Зырянова  о мероприятиях по подготовке к паводковому периоду 2021 году, проводимых администрацией Ницинского сельского поселения, Дума Ницинского сельского поселения

РЕШИЛА:

- Информацию принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать администрации Ницинского сельского поселения  все

вопросы, связанные с обеспечением проведения безопасного паводкового периода, взять под особый контроль.

3. Опубликовать Решение в печатном средстве массовой  информации Думы и Администрации Ницинского сельского поселения  «Информационный вестник Ницинского сельского поселения», а также обнародовать путем размещения  на официальном сайте Ницинского сельского поселения (www.nicinskoe.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию

по муниципальному хозяйству и социальной политике (председатель комиссии Лунин В.С.).

Председатель Думы                                                       Глава  Ницинского

Ницинского сельского поселения                                    сельского поселения

____________ Л.Д. Хомченко                             __________ Т.А. Кузеванова

ИНФОРМАЦИЯ

О мероприятиях по подготовке к паводковому периоду 2021 года на     территории Ницинского сельского поселения.

Деятельность администрации Ницинского сельского поселения по подготовке к пропуску весеннего половодья на территории  Ницинского сельского поселения в 2021 году осуществляется на основании принятых нормативных документах.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», закона Свердловской области от 24.12.2004 года №221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», распоряжения Правительства Свердловской области от 29.12.2020 №764-РП « О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод  в 2021 году на территории Свердловской области», Постановления № 10 от 14.01.2021года «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2021 году на территории Слободо-Туринского муниципального района.

В Ницинском сельском поселении принято постановление  № 21 от 26.01.2021года    «Об утверждении плана  мероприятий на поводкий период 2021 г».

Создана противопаводковая комиссия,  комиссия по санитарной очистке и благоустройству возможно подтопляемой территории  в составе четырех человек:

Кузеванова Т.А. - Глава  Ницинского сельского  поселения  - председатель комиссии;

члены комиссии:

Зырянов А.В. – заместитель главы  администрации  Ницинского сельского поселения;

Масальцева Г.В. – директор МУП «Ницинское ЖКХ»;

Коновалов И.М. –Участковый уполномоченный полиции  ОП № 27.

Разработан план мероприятий при весеннем половодье.

На базе МУП Ницинское ЖКХ    создано аварийно-техническое формирование:

- Соловьев К.Ю, (Кузьминых Н.А) автомобиль НЖ.

- Горячевских В.А трактор МТЗ-82 с прицепом.

- Чусовитин А.Н. трактор МТЗ-82 погрузчик, эксковатор.

- Шнюков С.Г.- рабочий.

- Насурдинов Ч.Г.- рабочий.

15.03.2021г. проведена обработка моста через реку Ница механическим способом – произведено пропилов льда 490 п/м., просверлено лунок диаметром 200мм. - 878шт., произведено чернение льда 490 п/м, на площади 2200 м.кв.  Задействовано 3 человека, 1 единица техники (трактор МТЗ-82 с лопатой), мотобур-1единица, бензопила-1единица. Работы по подготовке моста к весеннему половодью проведены силами Ницинского сельского поселения. С 22.03.2021 «Ницинское ЖКХ» начинает подготовку водоотводных труб к пропуску талых вод.

При неблагоприятном развитии паводковой ситуации на территории  с. Ницинское по улице Ветеранов 1, возможно подтопление 1 жилого дома.

С Пономаревой Ольгой Владимировной проживающей в зоне возможного подтопления 15.03.2021 года проведена встреча, Пономарева О.В. ознакомлена с постановлением №21 от 26.01.2021,  выдана памятка «Памятка населению в  период весеннего половодья», памятка с номерами телефонов главы, заместителя, директора ЖКХ, участкового уполномоченного полиции.

При затоплении моста через реку «Ница», сообщение с селом   Бобровское осуществляется через мост у д. Ивановка. Паромная переправа не предусмотрена.

На случай возникновения ЧС в пожароопасный период,  период весеннего половодья, создана ДПД в количестве 5 человек. ДПД обеспечена мотопомпой и пожарным модулем «Спас», необходимой техникой для буксировки модуля «Спас».

При возникновении чрезвычайной ситуации, информация будет направлена в МКУ «ЕДДС»  Слободо-Туринского МР.

Заместитель Главы Ницинского поселения А.В.Зырянов.

18.03.2021.