

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*От 25 января 2022 года*

*с.Ницинское № 15*

**Об утверждении плана мероприятий на паводковый период 2022 года**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории Ницинского сельского поселения в 2022 году

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Ницинского сельского поселения в 2022 году. (прилагается)
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ницинского сельского поселения Т.А.Кузеванова

Утвержден Постановлением

Администрации Ницинского сельского поселения

№ 15 от 25.01.2022 года

П Л А Н

мероприятий Администрации Ницинского сельского поселения по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году

1. Провести аппаратное совещание у главы поселения «Об итогах работы по весеннему паводку 2021 года и рассмотреть задачи на 2022 год» - февраль 2022 год.
2. Проверить состояние мостов, водоотводных труб, водоотводных канав, привести их в готовность – февраль 2022 год
3. Для ликвидации возможных последствий паводка, создать на базе МУП Ницинское ЖКХ службу спасения – февраль 2022 год.
4. МУП «Ницинское ЖКХ» заключить договор на обработку моста (уборка снега, распиловка, чернение льда) с Слободо-Туринским муниципальным районом – март 2022 год.
5. Составить список жителей, проживающих в зоне возможного подтопления – февраль 2022 год.
6. Подготовить резерв жилых помещений для людей, при возможной эвакуации, подтоплении жилых помещений и хозяйственные помещения для эвакуации животных из мест подтопления.